**Предварительное информирование юридических и физических лиц,**

**в том числе индивидуальных предпринимателей о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту**

**«Возведение площадей для добычи торфа на торфяном месторождении «Сидень»**

**График работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 21.10.2024 по 06.12.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 17.12.2024 по 27.12.2024 \*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 21.10.2024 по 31.01.2025 г. \*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | – \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон\* | с февраля по март 2025 г. \*1  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | март 2025 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | март 2025 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с марта по апрель 2025 \*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с апреля по май 2025 г. \*1 |

\*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Сведения о планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является УП «Витебскоблгаз», расположенное по адресу 210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 36. Осуществлять добычу торфа будет филиал «Витебское производственное управление по добыче и переработке торфа» (ПУ «Витебскторф») – 211716, Докшицкий район, аг. Крулевщина, ул. Заводская, д. 37.

Планируемая деятельность реализуется с целью обеспечения организации сырьевыми ресурсами и последующего выполнения плановых показателей по добыче фрезерного торфа согласно программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021–2025 гг.

Планируемая деятельность заключается в разработке участков 3 и 4 месторождения торфа «Сидень», предоставленных в 2014 г. УП «Витебскоблгаз» для добычи торфа.

Проектными решениями предусматривается строительство полей добычи торфа, а также устройство сооружений, обеспечивающих добычу торфа в соответствие с СТП 03.59-2021 «Добыча торфа фрезерным способом» и действующими «Правилами технической эксплуатации торфопредприятий».

Добыча полезного ископаемого – торфа – будет осуществляться открытым послойно-поверхностным (фрезерным) способом, который применяется на существующих торфополях.

В качестве альтернативного варианта проектных решений предложена «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности. Данный вариант позволит сохранить природную среду в современном состоянии – земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, частично осушенные в рамках реализации предыдущего проекта, однако заказчик деятельности останется без сырьевых ресурсов. С учетом отнесения рассматриваемой территории к разрабатываемому фонду (по кадастровому справочнику торфяного фонда издания 1979 года числится под № 390 по Витебской области), осуществление планируемой деятельности, несущей социальные выгоды, выбрано как приоритетный вариант. В связи с этим «нулевая» альтернатива не является приоритетной.

Реализацию деятельности планируется осуществить в западной части Шумилинского района, на территории Обольского сельского совета. Ближайшими населенными пунктами являются д. Купнино, расположенная в 2,4 км северо-восточнее от границ участка, д. Горовые-2 – в 2,7 км северо-восточнее, д. Шаши – в 3,2 км юго-восточнее. Участки планируемой деятельности расположены на землях УП «Витебскоблгаз», примыкают к действующим полям добычи торфа, с которыми связаны технологически, что не позволяет реализовать деятельность на другой территории. Поэтому территориальная альтернатива реализации проектных решений не рассматривается.