УТВЕРЖДЕНО

 Решение

Шумилинского районного

исполнительного комитета

17.01.2024 № 38

(в редакции решения Шумилинского районного исполнительного комитета

26.09.2024 № 799)

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.24, руб | План финансирования |
| начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная | всего | в том числе |
| кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. | стоимость работ на 2024 год |
| районный бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Луначарского в г.п. Шумилино | 1 428 | 1 428 | сентябрь  | ноябрь | 525 953,00 | 525 953,00 |   | 475 060,46 |   | 269 584,46 | 205 476,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Вокзальная в г.п.Шумилино | 1 422 | 1 422 | май | сентябрь  | 641 970,00 | 633 917,54 |   | 567 522,97 |   | 431 135,47 | 136 387,50 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 1 033 | 1 033 | март | июнь  | 415 091,00 | 414 814,79 |   | 414 814,79 |   | 399 280,07 | 15 534,72 |
|   | ИТОГО | 3 883 | 3 883 |   |   | 1 583 014,00 | 1 574 685,33 | 0,00 | 1 457 398,22 |   | 1 100 000,00 | 357 398,22 |
| Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 1262 |   | март 2023 | июнь 2023 | 511 486,39 | 410 763,43 | 410 372,14 | 391,29 |   |   | 391,29 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул.Первомайская в г.п. Оболь Шумилинского района | 1391 |   | июнь 2023 | сентябрь 2023 | 667 496,00 | 630 406,00 | 593 498,86 | 36 907,14 |   |   | 36 907,14 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 1053 |   | сентябрь 2023 | декабрь 2023 | 433 049,00 | 420 171,93 | 276 847,64 | 143 324,29 |   |   | 143 324,29 |
|   | ИТОГО | 3706 |   |   |   | 1 612 031,39 | 1 461 341,36 | 1 280 718,64 | 180 622,72 |   |   | 180 622,72 |
| Раздел III. Разработка проектной документации |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Модернизация жилого дома №17 по улице Озерная в д. Башни Шумилинского района | 387 |   | июль  | декабрь | 31 000,00 | 31 000,00 |   | 31 000,00 |   |   | 31 000,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №4а по ул.Ленина в г.п.Оболь Шумилинского района | 1820 |   | январь | декабрь | 10 000,00 | 10 000,00 |   | 10 000,00 |   |   | 10 000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 1085 |   | март | декабрь | 24 502,83 | 24 502,83 |   | 24 502,83 |   |   | 24 502,83 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 1171 |   | март | декабрь | 30 474,96 | 30 474,96 |   | 30 474,96 |   |   | 30 474,96 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Сипко в г.п. Шумилино | 1478 |   | март | декабрь | 30 952,52 | 30 952,52 |   | 27 668,15 |   |   | 27 668,15 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 82 по ул. Сипко в г.п. Шумилино | 1428 |   | март | декабрь | 31 325,81 | 31 325,81 |   | 27 697,61 |   |   | 27 697,61 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 1440 |   | март | декабрь | 33 192,01 | 33 192,01 |   | 29 101,33 |   |   | 29 101,33 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 57 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 2879 |   | март | декабрь | 36 431,17 | 36 431,17 |   | 30 564,60 |   |   | 30 564,60 |
|  | ИТОГО: | 11688 |   |   |   | 227 879,30 | 227 879,30 | 0,00 | 211 009,48 |   |   | 211 009,48 |
| Раздел IV. Затраты заказчика |
| 1 | Услуги технадзора,авторского надзора, центра по ценообразованию, Инспекции госстройнадзора и др. |   |   | январь | декабрь | 60 000,00 | 60 000,00 |   | 60 000,00 |   |   | 60 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60 000,00 | 60 000,00 |   | 60 000,00 |   |   | 60 000,00 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **3 482 924,69** | **3 323 905,99** | **1 280 718,64** | **1 909 030,42** |  | **1 100 000,00** | **809 030,42** |